第19期
滨州市农村环境整治创建生态

文明村工作领导小组办公室                  2011年6月16日
耿 涛 副 市 长

主持召开220国道沿线农村环境综合整治工作调度会
6月15日上午，市政府召开会议，调度220国道沿线农村环境综合整治工作。市妇联副主席赵敏静通报了220国道沿线农村环境综合整治创建生态文明村工作的进展情况，滨城区、惠民县、经济开发区分管领导，市、县（区）直各帮扶单位主要负责人汇报了前期工作开展情况。副市长耿涛出席会议并讲话。会议由市政府副秘书长张丙煜主持。
在听取了有关工作情况的汇报后，耿市长指出，从前段的工作来看，市、县（区）直各帮扶单位和滨城区、惠民县、经济开发区按照全市的部署要求，初步完成了任务，做到了有投入，有行动，有变化。但是，也存在着总体标准低，距离市委、市政府提出的投入要求少，短期行为比较严重等问题。为此，希望相关部门和单位在下一步工作中做到真重视，真投入，真发动，取得真实效。

在谈到沿线村庄环境综合整治工作举措时，耿市长强调，一要采取“挡”的办法。要通过建设围村林、修建文化墙、打造村头景观等方法，为沿路村庄建造绿色屏障；二要采取“清”的方法。要彻底清除国道沿线的垃圾堆、柴草堆，对路边沟渠进行根本性的清理；三要采取“建”的方法。要加强对有关农业项目和涉农资金的整合，将土地整理、高效生态农业园区、小农水建设等项目优先集中投向沿路生态文明村，以项目带动农村环境综合整治工作的深入开展。

截至目前，220国道沿线17个帮扶单位共计投入资金231.3万元，其中，市林业局到位资金58万元，市人口计生委25万元，市府办22万元，市黄河河务局21.3万元，市规划局20万元，市经信委20万元。
市林业局在帮扶滨城区梁才办事处北石村中，抓住村庄绿化的关键时期，大力加强村庄绿化及围村林建设，对村内主干道两侧全部更新绿化，对村内池塘进行清理、洗坡，共动用机械50余台次，人工300余人次，动用土方7000余方，衬砌排水沟1000余米，铺地砖约1500平米，栽植白蜡、香花槐、垂柳等1500余株，花冠木1200余株，建成了景点式的绿化坪。并为每户购置1个小垃圾桶，做到生活垃圾每天由专人收集，集中处理。市经信委在帮扶经济开发区里则办事处籍家村工作中，发动机关干部职工为该村种植国槐、木槿800棵，衬砌路边沟1000米，新安置路灯30盏，清理、衬砌池塘1个，形成了村内景观；市规划局在帮扶惠民县清河镇富刘村工作中，动用挖掘机20个工作日，土方200余方，对村中心20亩的池塘进行了挖填清理，并沿池塘周边和主干路两侧种植垂柳500余棵，金叶女针300余棵，成活率90%；建成2个6蹲位公共厕所，已投入使用；村民健身广场和篮球场正进行场地硬化。市人口计生委帮扶惠民县姜楼镇史官堡村中，种植女贞、月季20800棵，整修道路4000平方米，粉刷墙壁1000平方米，拆除废弃房屋20间，安置路灯10盏。
博兴县召开广青路沿线
农村环境综合整治现场调度会

 
6月12日，博兴县召开广青路沿线农村环境综合整治工作现场调度会议，就庞家镇、陈户镇、纯化镇辖区路段农村环境综合整治工作进行调度安排。参会人员现场查看了广青路沿线村庄环境综合整治工作情况，听取了各镇党委书记的工作汇报。县委副书记、经济开发区党工委书记张光卫主持并讲话。县委常委、宣传部部长尹艳玲、领导小组办公室成员、庞家镇、陈户镇、纯化镇党委书记、镇长参加会议。

会议强调：要将广青路沿线农村环境综合整治工作纳入全县生态文明村创建总体规划，按照“五化”创建标准，重点做好广青路沿线及镇驻地柴草、垃圾清理，新栽植树木管护，墙体、标语口号粉刷等工作。一是进一步明确细化任务目标，将具体工作分解落实到人。二是进一步加强领导，落实责任。要把此项工作作为一把手工程来抓，党委书记是第一责任人，要亲自抓，分管领导要靠上抓，严格落实责任制度，立即行动起来。三是进一步完善考核，加强督导。将这项工作列入全县年终考核细则，进一步加大调度督导力度，分两组每周进行督导，并在全县通报督导结果，做到奖惩分明，确保广青路沿线农村环境综合整治工作6月底见成效，7月底全面完成整治任务。

 
报：市委书记、副书记、常委、副市长
发：市农村环境综合整治创建生态文明村工作领导小组成员单位，各县区委、县区人民政府，各县区农村环境综合整治工作领导小组办公室，市直各帮扶单位
滨州市农村环境综合整治创建

生态文明村工作领导小组办公室              2011年 6月16日印发

电话：3162120                            邮箱：bzflfzb@163.com

                                                 （共印120份）
PAGE  
3

