第24期
滨州市农村环境整治创建生态

文明村工作领导小组办公室                  2011年6月29日
市人大常委会副主任张冠文
主持召开永莘路沿线现场调度会
6月29日，市人大常委会副主任张冠文在市妇联主席杨淑云的陪同下，到永莘路沿线现场调度农村环境综合整治创建生态文明村工作。实地察看了滨城区滨北街道办事处南邱家村、炊帚王村，惠民县桑落墅镇程口村、哨马张村，阳信县水落坡镇双庙村、朱家村，商店镇何次楼村、万家村、南贾村的环境综合整治工作，听取了市直帮扶单位主要负责人的工作汇报，滨城区、惠民县、阳信县分管领导，市、县（区）直帮扶单位主要负责人参加了调度会。
张冠文主任对前段时间的工作给予了充分肯定，认为各县区、各帮扶部门重视程度高、投入大、变化大，每一次调度观摩都能看到新进展。张主任提出了“早投入，促进度，保质量，立规章，迎验收”的明确要求。要求各县区，市、县（区）直帮扶单位早投入、早动工，在确保质量的前提下进一步加快工作进度，保证环境综合整治工作10月份前按时完工，以崭新的村庄面貌迎接市委、市政府的考核验收。张主任强调，各村要建章立制，安排好垃圾处理工作，防止治理后出现反弹，将良好的村容村貌保持好、维护好。

市纪委副书记刘宗玉

现场调度长深高速公路农村环境综合整治工作

6月27日，市纪委副书记刘宗玉在市妇联主席杨淑云的陪同下，到长深高速公路沿线现场调度农村环境综合整治工作，实地查看了高新区2个村庄、经济开发区7个村、滨城区9个村、沾化县3个村的环境治理情况，滨城区、经济开发区的分管领导，沿线乡镇负责人参加了会议。
针对长深高速公路两侧柴草堆、垃圾堆问题比较突出的问题，刘书记明确指出，各县区要于近期开展一次集中行动，彻底清理高速公路两侧的柴堆、粪堆、垃圾堆，解决脏乱差现象，消除影响村容村貌、生态环境的“顽症”，达到柴垛归位、污水归池、禽畜归圈、垃圾归点的“四归目标”。
市质监局：紧贴实际严格标准  真情做好帮扶工作
　　
在帮扶活动中，市质监局从“严、细、实”入手，因地制宜、因势利导，制定帮扶规划，落实帮扶措施，做到沉下身去了解实情，静下心来思考对策，实实在在得解决难题，帮扶工作取得了一定成效。
从“严”字上抓落实。市质监局党组高度重视生态文明村帮扶工作，成立了主要负责人任组长的帮扶工作领导小组，制定了帮扶工作方案。市局主要负责人多次带队到阳信县水落坡镇朱家村，与县乡镇有关领导、村支部书记等进行座谈对接，就帮扶工作的具体方案、实施步骤等进行详细部署，保证了帮扶工作的有序开展。

从“细”字上做文章。市质监局从细处入手，和村民一起出规划，想办法做好“五化”工作。绿化方面，在原有绿化基础上，在该村主要街道两侧、空隙地等新栽种了2000多棵白蜡树苗，有效满足了村内绿化要求；硬化方面，路边沟的硬化工作已经开展，道路的整修工作已经启动，新规划体育场地的硬化工作已经完成；净化方面，全面清理了村内草堆、粪池、垃圾堆，新购置了垃圾箱10个，分布在村内各处。配备了村内保洁员，每天负责村内卫生清扫工作。为做到亮化、美化，准备更换的路灯、墙面立邦漆和文明标语粉刷工作也将在道路硬化完毕后迅速启动。

从“实”字上下功夫。在做好“五化”标准等规定动作基础上，市质监局还充分了解村情民意，了解村里的难题，有针对性的开展重点帮扶。通过调研，确定了以该村“电网改造”和“道路整修”为重点的帮扶计划，并迅速展开帮扶工作。目前，通过积极协调，计划投入40余万元的该村农村电网改造工程已报省审批，批复后将立即开展施工。针对该村公路整修问题，积极协调提供实物和资金支持，整修工作已经全面启动。
滨城区开展南外环沿线农村环境综合整治工作

针对南外环沿线“三大堆”问题严重、厕所无序乱建、残垣断壁暴露等现象，滨城区按照市委、市政府“打造南外环沿线路域靓丽景观带”的明确要求，坚持把沿线村庄的环境整治作为创建省级文明城市的一项重要内容，按照“抓住重点、以点带面”的原则，大力实施“五化”工程，全面整体推进南外环路域治理。
一是绿化，对原有的公路两边树木和护坡进行了补栽补种，进一步优化、完善和提升沿线的绿化效果。二是硬化，对南外环各出口通往村居的道路进行了填补和硬化，方便了群众的出行。三是净化，对可视范围内的“白色污染”及柴草堆、粪堆、垃圾堆进行了全面清理。同时，倡导有条件的村居与环卫处签订生活垃圾清运合同，彻底改变“垃圾围城”现象，努力消除“脏乱差”。 四是亮化，对损坏的路灯进行了更换，确保沿线路灯的正常照明。五是美化，对沿线建筑物立面进行了统一粉刷，对岔口的警示柱进行了重新粉刷，改善了路域环境。

市西街道办事处辖区南外环沿线涉及有堤东赵、丁口、东谢、大有崔4个村庄。该办事处坚持整体规划，科学布局，将沿线村庄周边集中规划为文化广场、健身路径、休闲凉亭、美化绿化、杂物公厕等五个功能区。目前沿线墙壁的粉刷、三大堆的清理等工作已基本完成，五大功能区的打造工程已有序展开，预计整个工程投资210万元，7月底全面竣工。
市中街道办事处南外环辖区共涉及南关、李庄、小郭、陈台、五里、牛王、马官7个村居。目前已雇用人工50余人，出动挖掘机2台，拖拉机8台，对沿线“三大堆”进行了彻底清理。并对沿路墙面进行统一粉刷5000余平方米。
报：市委书记、副书记、常委、副市长
发：市农村环境综合整治创建生态文明村工作领导小组成员单位，各县区委、县区人民政府，各县区农村环境综合整治工作领导小组办公室，市直各帮扶单位
滨州市农村环境综合整治创建

生态文明村工作领导小组办公室              2011年 6月29日印发

电话：3162120                            邮箱：bzflfzb@163.com

                                                 （共印120份）
PAGE  
1

