第30期
滨州市农村环境整治创建生态

文明村工作领导小组办公室                   2011年8月3日
新村官上任培训第一课：学习农村环境整治
 

为切实做好农村环境综合整治工作，使新一届村干部尽快适应角色,切实提高新农村建设的能力和水平，无棣县农村环境综合整治领导小组办公室在县委组织部的大力支持下，将农村环境综合整治工作纳入新一届村“两委”干部培训内容。

7月14日，新一届村“两委”干部培训班在海丰街道办事处会议中心正式开班。此次培训采取到乡镇、街道轮训的方式，每个乡镇、街道一天时间。除了基层民主建设、法律法规等常规性内容外，还将开展农村环境整治创建生态文明村工作纳入重点课程，针对开展农村环境整治的任务目标、工作重点、整治成效及村庄规划等知识进行了讲解。

第一批接受培训的269名新村官感到受益匪浅，纷纷表示将积极按照县委、县政府的部署安排，将整治农村环境创建生态文明村工作作为上任后的重点和首要工作来抓，争当新农村建设的“领头雁”，引导村民们积极参与清洁家园、美化村庄行动，营造和谐文明的农村环保新风尚。

培训内容进行了全程录像，并在无棣远教频道开设了专栏，循环播放。截至目前，11个乡镇、街道已全部培训完毕。
邹平县韩店镇铁腕推进农村环境综合整治
 

邹平县韩店镇坚持把抓好农村环境综合整治作为推进乡村文明行动、彻底改善农村面貌的革命性工作，从思想上高度重视，在人力、物力、财力上给予全力倾斜和支持，取得了良好的效果。目前，该镇首批确定的26个重点整治村综合治理全部结束，村居环境发生了翻天覆地的变化，村内蚊蝇少了、环境美了，广大群众心情更加舒畅，无不拍手叫好。

一是加大投入力度、狠抓硬件设施。采取“以奖代补”政策，自2008年起每年投入400万元用于环境整治。目前，该镇46个村的主要街道配备高标准路灯1200盏；栽植绿化美化苗木2万多株；硬化农村路面100多公里；村村建有文化大院，并配套健身器材、图书等设施，极大的改善了农村生活环境。

二是广泛宣传动员、社会多方参与。每年春秋两次组织较大规模的集中整治活动，发动全体领导干部、包村干部、驻村指导员深入农村，联合村“两委”成员、党员代表和村民代表，集全民之力，清理垃圾、清理乱搭乱建、清理污染源，打响了一场又一场环境整治的攻坚战。

三是行动扎实到位、整治效果明显。今年6月份，该镇再次集中人力、物力，投资260万，动用挖掘机、装载机、工程车、三轮车共计1800余台次、人工25000余个、对第一批28个样板村的“三大堆”、绿化带内杂草和乱搭乱建进行了彻底清理，共清运垃圾6000余方，清理出空闲场地130处，拆除乱搭乱建90处，废弃房屋60间。

四是实施环卫工程一体化管理，着力巩固整治成果。为巩固农村环境整治成果，该镇将城镇管理的触角延伸至农村。增配洒水车、清扫车、装载机等专用车辆5余辆、新建垃圾中转站22个、农村垃圾箱200余个，每个管理区由5—7名环卫工人专门负责垃圾的清运，设立卫生保洁员队伍，在卫生达标村设立了环境卫生保洁员，真正建起了“村收集、镇清运、县处理”的环卫一体化长效机制。

完善方案 强化措施 
市盐务局扎实推进生态文明村创建工作

 

近日，市盐务局邀请北海新区区、镇、村三级有关领导进行座谈，交流研究推进农村环境综合整治创生态文明村工作事宜。市盐务局全体班子成员，北海新区管委会副主任郭树龙、马山子镇及蔡家庄子村相关负责同志参加了座谈。

会议讨论研究了下一步推进工作的具体措施，并对帮扶长效机制的建立等问题进行深入探讨和磋商。北海新区马山子镇蔡家庄子村计划总投资260万元，现已投入52万元，市盐务局帮扶到位资金10万元。目前各项工作正在有序开展。
一是搞好净化，打好开局。村支部成员带头示范，群众积极参与，自觉清理了“三大堆” 170余车，村容村貌焕然一新。建立了环境卫生考评机制，对每户村民每月进行一次环境卫生考评，各户门前实行 “三包”，村党支部成员担任卫生监督员。同时，村里还投资20万元，配备封闭式垃圾箱7个，购买清洁车2部，聘请保洁人员5名，制定了岗位责任制度，每天对全村的主要街道进行清扫，做到垃圾入箱、日产日清。

二是突破硬化，带动其他。该村计划投资160余万元新建公路2.5公里，翻修公路2.5公里，并对路边的排水沟进行全面治理和修建。目前已完成新修公路1.2公里,翻修公路1.3公里。

三是统筹安排，搞好亮化。在道路主体工程竣工的基础上，协调电力部门，结合村庄线路改造工程，每隔50米一盏路灯，计划在村内安装或更新路灯300盏。

四是因地制宜，搞好绿化。结合道路整修，计划投资15万元，选择适宜盐碱土质的白腊和白杨树，于秋季在村内道路两侧以及村周围进行增植和补种。

五是突出特色，搞好美化。计划投资60万元对村内各条胡同进行砖砌石铺，保证平整美观。目前，已粉刷墙壁1.2万平方米，喷绘文化墙200平方米，宣传社会主义新农村建设和环境整治知识，在村中树立文明新风尚。

为方便村民休闲，该村还整修了占地740多平方米的文体活动广场，并配备了一批健身器材，丰富了村民生活。
报：市委书记、副书记、常委、副市长
发：市农村环境综合整治创建生态文明村工作领导小组成员单位，各县区委、县区人民政府，各县区农村环境综合整治工作领导小组办公室，市直各帮扶单位
滨州市农村环境综合整治创建

生态文明村工作领导小组办公室               2011年 8月2日印发

电话：3162120                            邮箱：bzflfzb@163.com

                                                 （共印130份）
PAGE  
4

